# รายงานความก้าวหน้าวิชา Computer Engineering Project Preparation

ครั้งที่     1

- ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) 	Recommendation System for CE Curriculum administrators

## การดำเนินงานมีความก้าวหน้า 	    26	%

## ความก้าวหน้าระหว่างวันที่    14 ก.พ. 65      ถึงวันที่	03 มี.ค. 65

## รายละเอียดความก้าวหน้า

- ทำการนัดประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางการออกแบบระบบให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ จากนั้นวางแผนการทำงานทั้งหมดของระบบที่เป็นไปได้ เขียน Gantt Chart และวางแผนสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดภายในเทอมนี้ ได้มีการแบ่งงาน และหน้าที่ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มทั้งสามคน

- ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Data Analysis และ การทำ Prediction

- ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตามรูปที่ 1.4

- ทำการกำหนด Function การทำงานต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ

- ติดตั้ง Library TensorFlow ใน Python และทดลองเรียกใช้ Library ตามรูปที่ 1.1

- ติดตั้ง Django Framework ใน Python และทดลอง Run Django Server ตามรูปที่ 1.2

- ทดลองการทำ Visualization Dashboard ใน Django ตามรูป 1.3

รูปที่ 1.1 การทดลองเรียกใช้ Library TensorFlow

รูปที่ 1.2 การทดลอง Run Django Server

รูปที่ 1.3 การทดลองทำ Visualization Dashboard ใน Python

รูปที่ 1.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องฉบับที่ 1

## ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

Problem No. 1

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  1

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

- พบปัญหาในการติดตั้ง Library TensorFlow ใน Python ไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ Environment ของ Python ที่ใช้งานอยู่ ไม่เหมาะสมกับ Library TensorFlow ที่จะติดตั้ง

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ได้ลองศึกษาปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้ได้ทราบว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการ ติดตั้งโปรแกรม Python ให้เป็น Version ล่าสุด และทำการทดสอบติดตั้ง Library TensorFlow ใหม่อีกครั้ง

Problem No. 2

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  X

สถานะ     ☒  กำลังดำเนินการ      ☐  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

- พบปัญหาที่ระบบ Visualization Dashboard ของ Django ที่ได้ศึกษา และนำ Source Code มาทดลองใช้ ได้มีการติดลายน้ำลิขสิทธิ์ของ Visualization Dashboard ของเจ้าของ Source Code

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- ทำการตรวจสอบ Source Code อีกครั้งอย่างละเอียด เพื่อหาวิธีการนำลายน้ำลิขสิทธิ์ออก หรือทำการติดต่อกับเจ้าของ Source Code ที่ได้นำมาใช้ เพื่อขอวิธีการทำ Visualization Dashboard ให้ถูกต้อง และไม่มีลายน้ำลิขสิทธิ์

- ทำการศึกษา และหาวิธีทำ Visualization Dashboard ของ Django จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แทน

## สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Recommendation, ระบบ Visualization, เครื่องมือสำหรับพัฒนา Web application

- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

- ออกแบบ Flow ของแผนการทำงาน

- ออกแบบ UI